附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：  药具站迁址改造装修及添置办公设备                                     

项目单位：        岳阳楼区药具站                                     
主管部门：        岳阳楼区卫计局                                    

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期： 2019  年  4 月  30 日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	杨志祥  
	联系电话
	07302280632

	项目地址
	岳阳市岳阳楼区五里牌路532号
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2018年     1  月起至   2018       年  1     月止

	计划安排资金

（万元）
	70
	实际到位资金

（万元）
	61.5
	实际支出

（万元）
	61.6
	结余

（万元）
	-0.1

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	70
	区财政
	61.5
	区财政
	61.6
	区财政
	-0.1

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	免费自主发放机
	24.56
	2018年9月5号凭证
	

	监理费
	0.46
	2018年9月5号凭证
	

	代理费
	1.3
	2018年9月5号凭证
	

	印刷、制作费 
	3.33
	2018年9月5号凭证
	

	办公房设计费
	0.8
	2018年9月5号凭证
	

	办公用品
	11.49
	2018年9月5号凭证
	

	建筑改造装修
	5
	2018年9月6号凭证
	

	办公用品及设备
	3.98
	2018年10月2号凭证
	

	装修改造
	9.99
	2018年10月2号凭证
	

	质保金
	0.74
	2018年10月2号凭证
	

	支出合计
	61.6
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	目标1:按照省、市药具管理部门对县（区）药具站办公场地的建设要求，岳阳楼区药具站搬迁新址

目标2:药具站搬迁至新址，办公用品基本上是使用的楼区政协原有的设施，但大部分不能正常使用，按照药具管理部门对药具站办公场地的要求，根据《岳阳市岳阳楼区财政局财政投资评审中心》的决定，对药具站进行改造装修

目标3：根据省、市专项检查的要求，全年开展2次业务督察，建立一体化的药具发放服务工作体系，结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道

目标4：为满足药具站整体搬迁需要，提升和完善药具发放机制建设，提高群众满意度，配置药具站建设所需资产


	1、我站调剂至原区血防办旧办公楼，按照省、市药具管理部门对县（区）药具站办公场地的建设要求，配备药具仓库（80万人口的县、区库房面积要求为80-100㎡）、药具展示室、业务咨询室、爱心悄悄语室、多功能会议室、工作人员办公室等

2、根据《岳阳市岳阳楼区财政局财政投资评审中心》的决定，药具站装修改造工程主要工作内容包括拆除地面、大棚、墙面，新作地面砖铺贴、墙面砖粘贴、天棚吊顶、水电安装等

3、 我站分别于5月4日-5月19日、10月25日-11月3日，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。

4、根据《岳阳市岳阳楼区人民政府区长办公会议纪要》，专题研究卫生计生服务最后一公里工作，主要包括必要的库房专用设备、办公用品、计划生育药具免费发放机等

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	根据药具管理部门的要求配备场地相应设备
	按照省、市药具管理部门对县（区）药具站办公场地的要求，须配备药具仓库（80万人口的县、区库房面积要求为80-100㎡）药具展示室、业务咨询室、爱心悄悄语室、多功能会议室、工作人员办公室等
	已完成根据上级部门要求进行的装修改造工程

	
	
	质量指标
	适应药具站整体搬迁，提升和完善药具发放制度
	购置药具站库房专用设备、药具站办公用品、计划生育药具免费发放机等设备
	已完成

	
	
	成本指标
	根据财政预算有无超支
	实行优选订货和计划分配相结合，节省成本，专款专用
	无超支

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	药具管理过程中避免浪费
	建立科学的定量供应制度和药具出库登记制度，加强对基层药具供应管理人员的教育，同时教育使用者珍惜避孕药具
	已完成

	
	
	社会效益

指标
	方便群众，保障供应
	制定周密的供应计划，疏通供应发放渠道，库存方面留有余地，在发放方面满足群众需要
	已建立

	
	
	服务对象满意度指标
	考核及调查成果使用者总体满意度
	根据制定的相应规章制度，积极地做好服务工作，力求做到品种齐全、质量好、安全可靠，服务周到
	满意度≥95%

	绩效自评综合

得分
	96分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	杨志祥
	站长
	药具站
	

	郭艳
	副站长
	药具站
	

	冯旭光
	报账员
	药具站
	

	评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：喻一丹               联系电话：15575092914
	五、评价报告综述（文字部分）

（1） 项目基本概况

2018年2月，药具站新址预算、设计完成后请示区政府同意，由区财政局投资评审中心对药具站建设进行了预算评估。经区委、区政府同意将药具站办公场地划拨给岳阳楼区司法局，我站调剂至原区血防办旧办公楼。

根据《岳阳市岳阳楼区财政局财政投资评审中心》的决定，药具站装修改造工程主要工作内容包括拆除地面、大棚、墙面，新作地面砖铺贴、墙面砖粘贴、天棚吊顶、水电安装等。

新址搬迁完成后，根据《岳阳市岳阳楼区人民政府区长办公会议纪要》，专题研究卫生计生服务最后一公里工作，主要包括必要的库房专用设备、办公用品、计划生育药具免费发放机等

（2） 安装建设完成后，我站分别于5月4日-5月19日、10月25日-11月3日，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。
（3） 项目资金使用及管理情况

根据《区长办公会议纪要》（2017.8.7），为药具站整体搬迁，提升和完善药具发放服务效益，提高群众满意度，购置药具免费自助发放机24.55万元，由鉴证机构收取的监理费0.46万元、代理费1.3万元，印刷制作费3.33万元，办公用房设计费0.8万元，办公用品及设备共15.47万元，建筑改造装修费5万元，办公用房装修改造费9.99万元，质保金0.74万，共计61.6万元。-
（4） 项目组织实施情况

我站于2018年6月与供应商签订合同约定，采购计划生育免费发放机37台，其中，21.5英寸触屏型2台，普通落地型35台，共计24、55万元，保质期一年。我站预算内政府采购资金中，分为办公设备类，改造装修设计费，代理费，监理费，党建及其他制度、门牌制作安装费，搬迁费、旧桌椅维修费共计180326元。为保证我站装修改造工程如期如质完成，我站与项目管理公司签订建设工程委托监理合同和政府采购委托代理协议。我站还与装修设计公司签订合同，委托其设计图纸、编制预算、过程变更增加预算及资料编制、结算编制。
（5） 综合评价情况及评价结论

根据财政部门的工作安排，我站于2019年4月份对本站迁址改造装修及添置办公设备项目进行绩效自评工作。成立了以站长为组长的项目绩效自评小组，组织相关科室人员进行资料收集整理工作，根据整理的数据填写此表并分项打分。经过小组评定结果，绩效自评综合得分为96分，等级优。
（6） 项目主要绩效情况分析

    免费供应避孕药具是我国计划生育管理中一项重要措施，要求我们树立方便群众保证供应的观念，同时要树立效益观念和价值观念。在项目实施过程中，为了避免管理上的浪费，建立了科学的定量供应制度和药具出库登记制度，在加强对基层药具供应管理人员教育的同时，教育使用者珍惜避孕药具。管理好药具，有利于提高节育效益。本项目的实施本着对人民群众高度负责的精神，做到全心全意为广大育龄夫妇服务，提高避孕效果，使人口增长与社会发展相适应。

（7） 主要经验及做法、存在问题和建议

经验做法：因楼区药具站工作存在一定变化，预算收支编制与实际收支存在不一致。进一步深抓工作，适应人民群众医疗健康服务需求。

建议：预算收支编制要更加精准细化统筹安排、综合平衡。突出药具的宣传、发放、咨询、随访职能，主动围绕卫生计生中心工作，积极适应改革形势，将药具工作做到位。

（七）附件




附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	2

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	96


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
1
— 1 —

