岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：    岳阳楼区东风湖新区建设工作部

预 算 编 码：     402001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2021 年 6 月 25  日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 彭雅丽 |  |  |  |  | 联络电话 |  | 18569540708 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 9 |  |  |  |  | 实有人数 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  |  | - 任务1：加强对接协调工作，配合推动棚改项目清零、招商服务、项目建设工作； - 任务2：对接协调市城投、项目部和属地街道，全力服务东风湖新区工程建设，推进东风湖新区项目建设，制定新区重大项目服务清单，根据项目进展动态情况； 任务3：高效保障新区开发建设环境，扩大宣传氛围，强化禁违力度，维护施工环境； 任务4：工作部积极与市城投对接，并与属地街道、项目部衔接，全力服务东风湖新区配套路网建设，全力提高辖区百姓生活品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | - 2020年，东风湖新区建设工作部在区委、区政府的坚强领导下，紧扣中心工作，以新区开发建设为己任，各项工作顺利全面展开。主要成绩有以下几个方面 - 一、抓进度促征拆，棚改项目全面清零 - 工作部紧盯目标任务不放松，助推各项目部始终坚持问题导向，用好用活“一事一策”、司法助拆等务实举措，凝心聚力、真抓实干，把握重要环节和关键时间节点大干一百天，夺取棚改项目清零交地和成本结算全面胜利。目前2017年至2018年启动的8个棚改项目涉及征拆5608户，已拆除5514户。涉及公产征拆的项目，七里山棚改项目同联药业已签约，正进行房屋概算，可实现腾地约343亩；德胜北路延伸线两侧棚改项目仅剩塑料一厂未拆除，可实现腾地约290亩。 - 二、立当前助发展，项目建设全面拉开 - 工作部制定了新区重大项目服务清单，根据项目进展动态情况，做问题的加减法。为快速推进金茂·洞庭生态创新城产业项目建设，今年来，工作部与区直部门单位、街道通力配合，对接金茂集团20余次，协调组织召开专题会议、联席会议10余次，有效解决了项目推进过程中的13个问题，目前，金茂项目一期主体工程正在全面施工，已售房屋1500套。同时，为推进基础设施项目建设，工作部调处各类纠纷30余起，配合项目部征收鱼池140亩、菜地253亩，拆除房屋80多栋，棚亭20余个，东风湖生态公园已于10月1日全线开园。 - 三、抓治理保目标，环境治理务实有效 - 工作部会同属地街道、项目部主动对接协调市城投集团、三峡集团，重新调整了环境治理工程工作任务清单，确保三峡集团实施的东风湖水环境治理一期工程建设顺利推进。目前三峡集团东风湖底泥清淤及调蓄池建设工程正全面施工，月均清淤约13万方。同时，根据岳阳楼区委《关于加强推进东风湖生态环境综合治理工作的会议纪要》（岳楼阅〔2020〕17号）文件精神，为贯彻落实区委、区政府决策部署，全力以赴推进东风湖生态环境综合治理工作，工作部制定了《东风湖生态环境综合治理巡查工作实施方案》，明确相关部门单位职能分工，建立了常态化巡查监管工作机制，对发现的问题实行“及时交办、挂图作战、销号管理”，确保东风湖生态环境综合治理工作网格化、常态化、精细化，实现东风湖水质和片区人居环境持续改善、稳定达标。 - 四、强合作促建设，区间路网高效连通 - 工作部积极与市城投对接，并与属地街道、项目部衔接，全力服务东风湖新区配套路网建设，成立了延寿寺路提质改造工作小组，1名区级领导担任组长，施工人员50余人，具体负责延寿寺路提质改造工作，目前延寿寺路已全面完成建设。丽珠路、外滩三路、建设北路北段、建设北路中段、新岳西路和沿湖北路道路工程建设正有序进行。东风湖新区将不断完善交通路网，构建科学合理的城区交通体系，打通交通大动脉，全力提高辖区百姓生活品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转 | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  | 其他 收入 |  |
|  |  | 159.66 |  |  |  | 159.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159.66 |  |  | 121.66 | 83.26 |  | 38.4 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 机构名称 |  | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |
|  |  | 1.84 |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33.24 |  |  | 33.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 目标1：加强对接协调工作，配合推动棚改项目清零、招商服务、项目建设工作； - 目标2：对接协调市城投、项目部和属地街道，全力服务东风湖新区工程建设，推进东风湖新区项目建设，制定新区重大项目服务清单，根据项目进展动态情况； 目标3：高效保障新区开发建设环境，扩大宣传氛围，强化禁违力度，维护施工环境； 目标4：工作部积极与市城投对接，并与属地街道、项目部衔接，全力服务东风湖新区配套路网建设，全力提高辖区百姓生活品质。 |  |  |  |  |  |  | - 一、抓进度促征拆，棚改项目全面清零 - 工作部紧盯目标任务不放松，助推各项目部始终坚持问题导向，用好用活“一事一策”、司法助拆等务实举措，凝心聚力、真抓实干，把握重要环节和关键时间节点大干一百天，夺取棚改项目清零交地和成本结算全面胜利。目前2017年至2018年启动的8个棚改项目涉及征拆5608户，已拆除5514户。涉及公产征拆的项目，七里山棚改项目同联药业已签约，正进行房屋概算，可实现腾地约343亩；德胜北路延伸线两侧棚改项目仅剩塑料一厂未拆除，可实现腾地约290亩。 - 二、立当前助发展，项目建设全面拉开 - 工作部制定了新区重大项目服务清单，根据项目进展动态情况，做问题的加减法。为快速推进金茂·洞庭生态创新城产业项目建设，今年来，工作部与区直部门单位、街道通力配合，对接金茂集团20余次，协调组织召开专题会议、联席会议10余次，有效解决了项目推进过程中的13个问题，目前，金茂项目一期主体工程正在全面施工，已售房屋1500套。同时，为推进基础设施项目建设，工作部调处各类纠纷30余起，配合项目部征收鱼池140亩、菜地253亩，拆除房屋80多栋，棚亭20余个，东风湖生态公园已于10月1日全线开园。 - 三、抓治理保目标，环境治理务实有效 - 工作部会同属地街道、项目部主动对接协调市城投集团、三峡集团，重新调整了环境治理工程工作任务清单，确保三峡集团实施的东风湖水环境治理一期工程建设顺利推进。目前三峡集团东风湖底泥清淤及调蓄池建设工程正全面施工，月均清淤约13万方。同时，根据岳阳楼区委《关于加强推进东风湖生态环境综合治理工作的会议纪要》（岳楼阅〔2020〕17号）文件精神，为贯彻落实区委、区政府决策部署，全力以赴推进东风湖生态环境综合治理工作，工作部制定了《东风湖生态环境综合治理巡查工作实施方案》，明确相关部门单位职能分工，建立了常态化巡查监管工作机制，对发现的问题实行“及时交办、挂图作战、销号管理”，确保东风湖生态环境综合治理工作网格化、常态化、精细化，实现东风湖水质和片区人居环境持续改善、稳定达标。 - 四、强合作促建设，区间路网高效连通 - 工作部积极与市城投对接，并与属地街道、项目部衔接，全力服务东风湖新区配套路网建设，成立了延寿寺路提质改造工作小组，1名区级领导担任组长，施工人员50余人，具体负责延寿寺路提质改造工作，目前延寿寺路已全面完成建设。丽珠路、外滩三路、建设北路北段、建设北路中段、新岳西路和沿湖北路道路工程建设正有序进行。东风湖新区将不断完善交通路网，构建科学合理的城区交通体系，打通交通大动脉，全力提高辖区百姓生活品质。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：抓进度促征拆，棚改项目全面清零 |  | - 目前2017年至2018年启动的8个棚改项目涉及征拆5608户，已拆除5514户。涉及公产征拆的项目，七里山棚改项目同联药业已签约，正进行房屋概算，可实现腾地约343亩；德胜北路延伸线两侧棚改项目仅剩塑料一厂未拆除，可实现腾地约290亩。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：推进东风湖新区项目建设 |  | - 今年来，工作部与区直部门单位、街道通力配合，对接金茂集团20余次，协调组织召开专题会议、联席会议10余次，有效解决了项目推进过程中的13个问题，目前，金茂项目一期主体工程正在全面施工，已售房屋1500套。同时，为推进基础设施项目建设，工作部调处各类纠纷30余起，配合项目部征收鱼池140亩、菜地253亩，拆除房屋80多栋，棚亭20余个，东风湖生态公园已于10月1日全线开园。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：年底前完成 |  | 已完成目标任务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：项目预算控制数 |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  |  | 指标1：工作部制定了新区重大项目服务清单，根据项目进展动态情况，做问题的加减法 指标2： …… |  | 解决了项目推进过程中的13个问题，工作部调处各类纠纷30余起，配合项目部征收鱼池140亩、菜地253亩，拆除房屋80多栋，棚亭20余个，东风湖生态公园已于10月1日全线开园。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  |  | 指标1：优化营商环境 指标2： …… |  | 围绕金茂集团二期项目洞庭明珠观光塔、湖鲜小镇等工程启动实施提供全方位保障，确保项目入驻“零障碍”，生产经营“零干扰”；加强对接协调助推己内酰胺产业链外迁，编制出台七里山片区产业发展规划。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  |  | - 指标1：抓治理保目标，环境治理务实有效 指标2： …… |  | - 工作部明确相关部门单位职能分工，建立了常态化巡查监管工作机制，对发现的问题实行“及时交办、挂图作战、销号管理”，确保东风湖生态环境综合治理工作网格化、常态化、精细化，实现东风湖水质和片区人居环境持续改善、稳定达标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | - 指标1：工作部积极与市城投对接，并与属地街道、项目部衔接，全力服务东风湖新区配套路网建设 指标2： …… |  | - 目前延寿寺路已全面完成建设。丽珠路、外滩三路、建设北路北段、建设北路中段、新岳西路和沿湖北路道路工程建设正有序进行。东风湖新区将不断完善交通路网，构建科学合理的城区交通体系，打通交通大动脉，全力提高辖区百姓生活品质。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 96.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 熊亮 |  |  | 部长 |  |  |  |  | 岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周喆 |  |  | 副部长 |  |  |  |  | 岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卢小平 |  |  | 业务股股长 |  |  |  |  | 岳阳楼区东风湖新区建设工作部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、机构设置 现有人数9人，其中：在职编制5人。机关设置3个股室：办公室、业务股、协调股。 2、职能职责 负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 整体支出规模：2020年年初预算数159.66万元，其中，一般公共服务支出159.66万元。 使用方向和主要内容：分为基本支出和项目支出，基本支出为121.66万元，项目支出为38万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2020年一般公共预算拨款收入159.66万元，具体安排情况如下： （一）基本支出 2020年年初预算数为121.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年本单位“三公”经费主要为公务接待费共计1.84万元，主要用于加班用餐。 （二）专项支出 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 - 2020年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。 2020年专项支出安排落实38万元，总投入为38万元。 2.专项资金实际使用情况分析 本项目主要用于东风湖环境综合整治专项支出，其中户外宣传资料费：10万元、印刷费用：10万元、影像资料费用：5万元、摩托维护费：2万元、商品和服务支出：11万元。 3.专项资金管理情况分析 完善财务管理制度、内部控制管理制度；规范会计核算，严管资金拨付。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 本项目主要用于东风湖环境综合整治专项支出，涉及户外宣传、印刷、影像制作等其他商品和服务支出，依据采购法相关规定，无需招投标。 （二）专项管理情况分析 2020年本单位本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按规定使用财政资金。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 - 经济性分析：2020年本单位支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金均按规定管理使用，本着控制成本，合理开支，厉行节约的原则，开展了一系列工作和活动。 效率性分析：2020年本单位按照时效目标完成持续创优产业建设项目服务，督促落实环境治理工程征拆，协调推进绿化景观带及道路建设，高效保障新区开发建设各项工作顺利推进。 有效性分析：工作部紧盯目标任务不放松，助推各项目部始终坚持问题导向，用好用活“一事一策”、司法助拆等务实举措，凝心聚力、真抓实干，把握重要环节和关键时间节点大干一百天，夺取棚改项目清零交地和成本结算全面胜利。目前2017年至2018年启动的8个棚改项目涉及征拆5608户，已拆除5514户。涉及公产征拆的项目，七里山棚改项目同联药业已签约，正进行房屋概算，可实现腾地约343亩；德胜北路延伸线两侧棚改项目仅剩塑料一厂未拆除，可实现腾地约290亩。 可持续性分析：一是进一步做好协调服务工作。本单位将勇于担当、迎难而进，加大协调服务力度，东风湖新区将不断完善交通路网，构建科学合理的城区交通体系，打通交通大动脉，全力提高辖区百姓生活品质。二是进一步加强环境综合治理。牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，全面巩固生态治理成果，以坚定决心和必胜信心守护好一江碧水。 - 存在的主要问题 主要存在问题财务管理方面的内部制度需进一步完善，思想观念还需进一步转变，财务人员业务水平需进一步提升。 - 改进措施和有关建议 一是进一步完善机关财务制度。 二是加强财务人员的业务培训和能力提升。

附件3-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.6 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 6.5 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4.5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96.1 |  |