# 2022年岳阳楼区绿化资金

# 项目绩效评价报告

# 委托单位：岳阳楼区财政局

# 被评单位：岳阳市城市绿化管理中心

# 评价单位：中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年9月

| # 一、项目概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 业务负责人 | 岳阳市城市绿化管理中心 罗泽珑 |  | 联系电话 | 13873052867 |  |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市青年中路95号附件 |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 项目类型 | 公益性和公共基础设施建设□ 保护和改善生态环境☑ 促进欠发达地区经济和社会发展□科技进步和高新技术产业化□ 其他□ |  |  |  |  |
| 项目支出 | 1,453.66万元 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 |  |  |  |  |
| 项目总投入 | 1,600.00万元 |  | 其中： 财政资金 | 1,600.00万元 |  |
| 二、综合评价结论 |  |  |  |  |  |
| 评价机构 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 绩效评价综合得分 | 90 |  |  |  |  |
| 绩效绩次级别评定 | 优秀 |  |  |  |  |
| 三、评价人员及机构 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 | 职称 | 单位 |  | 签字 |
| 肖平 | 工商管理 | 注册咨询工程师 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 凌莉 | 会计学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 邓荣强 | 财政学 | 咨询经理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 汤慧兰 | 财政学 | 分析顾问 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 康莉 | 会计学 | 分析助理 | 中政智信（北京）经济咨询有限公司 |  |  |
| 中介机构负责人（签字）： |  | 评价组负责人（签字）： |  |  |  |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目实施情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、项目资金投入和使用情况	3

（一）资金投入情况	3

（二）资金使用情况	3

三、绩效评价工作情况	4

（一）评价方法、指标体系和评分定级	4

（二）绩效评价过程	4

（三）绩效评价依据	7

四、项目绩效完成情况	8

（一）城市综合管理专项资金主要工作内容	8

（二）生产运转经费主要工作内容	8

五、预算支出主要绩效及评价结论	9

六、绩效评价指标分析	9

（一）预算支出决策情况	9

（二）预算执行过程情况	10

（三）预算支出产出情况	12

（四）预算支出效益情况	13

七、存在的主要问题	15

（一）预算绩效目标管理不规范	15

（二）资金存在调剂使用现象	15

（三）缺岗现象较为突出，工作需进一步精细化	15

八、相关建议	15

（一）重视绩效目标设置	15

（二）细化预算项目清单，强化支出合规性	16

（三）强化监督管理，促进工作精细化	16

九、其他需要说明的问题	16

2022年岳阳楼区绿化资金

绩效评价报告

为进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号）及其他绩效评价文件相关要求，中政智信（北京）经济咨询有限公司（以下简称“中政智信”）受岳阳楼区财政局委托，于2023年7月24日对岳阳楼区城市绿化管理中心2022年度绿化资金项目支出进行绩效评价。通过对项目资金执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现管理问题，提出改进建议，为下一步预算资金的安排提供参考，提高资金的使用效益。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

绿化中心资金支出为长期延续性项目，主要用于岳阳楼区中心城区绿地、行道树、游园（东起长康路，西至沿湖大道，南起湘北大道殡仪馆北至联港路小街小巷102条，总计包含行道树10.50万株，绿地面积170.41万平方米按一级标准养护，完成上级部门要求的绿化提质改造任务。旨在贯彻落实市委、市政府的城市提质要求，进一步实现城市公共绿地精细化管理，全面提升城市绿化质量，同时为城区广大市民营造干净、舒适、美丽的工作和生活环境，为岳阳市创建国家园林城市添砖加瓦，共建绿水蓝天美丽岳阳。

（二）项目实施情况

岳阳市城市绿化管理中心为正科级公益一类事业单位，内设5个职能股室：办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股；4个副科级事业分支机构：南湖管理所、岳阳楼管理所、珍珠山管理所和琵琶王管理所。主要职能职责为：负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审；负责城区绿化及配套改造工作；负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。

2022年绿化中心资金合计1,600.00万元，主要列支苗木、灌木、草皮、草花等购置费用；苗木移植、绿地恢复等费用；绿地养护服务费用；园林设施维修及更换费用；园林工程施工服务费；农药肥料费用；行道树保险费用；工具车洒水车费用；劳务用工费用等。

（三）项目绩效目标

绿化专项资金项目的实施可以不断提升绿化养护工作质量与管理水平，促进市容管理常态化。主要绩效目标为两方面，一是城市综合管理方面：对中心城区170.41万平方米绿地、10.50万株行道树、13座游园按一级标准养护；持续开展“全国文明城市”创建工作，继续保持全年安全生产无事故。二是生产运转经费方面：对城区受损树围石、边沿石、护栏和健身器材等应收尽修、应换尽换；对病虫害有效防治，根据气候特点，春秋两季有效施肥，冬季行道树刷白防冻防虫。

二、项目资金投入和使用情况

（一）资金投入情况

2022年度岳阳市城市综合管理专项财政下达指标额1,000.00万元，生产运转经费项目财政下达指标额600.00万元，共计1,600.00万元，绿化管理中心实际收到下拨专项资金为1,600.00万元。具体情况如下：

表1  绿化中心专项资金项目拨付情况表

| 序号 | 文件号 | 发文日期 | 摘要 | 指标金额（万元） | 拨款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳楼财建指〔2022〕0013号 | 2022-1-25 | 城市综合管理 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | 岳楼财建指〔2022〕0020号 | 2022-3-11 | 城市综合管理 | 375.00 | 375.00 |
| 3 | 岳楼财建指〔2022〕0043号 | 2022-5-25 | 城市综合管理 | 375.00 | 375.00 |
| 4 | 岳楼财建指〔2022〕0124号 | 2022-12-22 | 生产运转经费 | 600.00 | 600.00 |
| 合计 |  |  |  | 1,600.00 | 1,600.00 |

（二）资金使用情况

2022年岳阳市绿化管理中心绿化资金项目支出共计1,453.66万元，预算执行率为90.85%。其中城市综合管理专项支出1,000.00万元，生产运转经费支出453.66万元，结余146.34万元（原因为生产运转经费下达时间较晚）。具体情况如下：

表2  绿化中心专项资金项目使用情况表

| 序号 | 资金来源 | 指标文号 | 当年度可使用金额 | 支出内容 | 实际执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市管理专项 | 岳楼财建〔2022〕0013号 | 250 | 春播种、补植乔木灌木、除杂、修剪 | 140.97 | 100% |
|  |  | 岳楼财建〔2022〕0020号 | 375 | 夏除杂草、浇水、修剪、动态清零 | 468.92 |  |
|  |  | 岳楼财建〔2022〕0043号 | 375 | 秋抗旱浇水，苗木补植、冬季树保暖 | 390.11 |  |
| 2 | 生产运转经费 | 岳楼财建〔2022〕0124号 | 600 | 包含人工、护栏、边沿石、树围石维修更换、施肥、园林废弃物处置等费用 | 453.66 | 75.61% |
| 合计 |  |  | 1,600.00 |  | 1,453.66 | 90.85% |

三、绩效评价工作情况

（一）评价方法、指标体系和评分定级

1.评价方法

本次绩效评价采用定量评价与定性评价相结合方式，评价方法采用成本效益分析法、比较法和公众评判法等多种方法，方式包括资料研究、座谈交流、实地核查及问卷调查等。

2.指标体系

本次绩效评价按照项目支出绩效评价框架设计了指标体系，指标体系分三级，一级指标4个，二级指标11个，三级指标24个。

3.评分定级

本次绩效评价指标体系主要参照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）、《岳阳楼区财政局关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（岳楼财绩〔2023〕4号），根据评分结果将综合绩效级别评为优秀（90-100分）、良好（80—89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

（二）绩效评价过程

1.成立评价组织

本次评价工作分别成立一个评价组和一个专家组，评价组负责具体资料研究和现场调研，以及报告撰写工作，专家组参与指标体系设立以及业务问题提炼和针对性建议指导工作。

2.召开项目启动会

根据岳阳楼区财政局对本次绩效评价工作的要求和指导意见，公司召开内部启动会，明确本次绩效评价工作目标、时间安排和评价思路。

3.非现场评价

内部启动会召开后，实施以书面审核为主要工作的非现场评价。正式开始非现场评价以前，走访岳阳楼区财政局预算绩效管理部门和业务主管部门，了解客户对本次绩效评价关注重点。拟定资料清单，向岳阳市城市绿化管理中心发送资料清单，明确资料要求，答复对方疑问，同时收集其绩效自评材料。

根据收集的资料，正式开展非现场评价。通过了解绿化管理中心2022年绿化资金项目使用情况，设计本次绩效评价的指标体系，经专家组讨论通过后实施。设计访谈问题提纲，为现场调研做准备。

4.现场调研

评价组带着问题进入现场开展调研工作，全面和重点调研相结合，查阅资料和访谈相结合：

（1）全面了解和分析岳阳市城市绿化管理中心2022年绿化资金预算支出情况和绩效实现情况。

（2）收集、核实相关资料，对资料的完整性、规范性进行评价，获取评价证据。

（3）绩效评价组采取随机抽样的形式，按照每个项目进行深入实地察看、面访、座谈、填写调查问卷。

（4）查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

（5）对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

5.内部专家研讨

组织内部专家会议，就非现场评价和现场调研发现的问题，按照重要性和相关性原则，进行重点分析，梳理出的关键问题清单和针对性建议清单。

6.形成评价结论

基于前期评价成果，依据评价指标体系，开展赋分评价。对于扣分点在评价组内部先行讨论，然后与专家组进一步研讨，形成最终评价评分结果。

7.撰写评价报告

参考《湖南省预算支出绩效评价管理办法》关于预算支出项目绩效评价的报告框架撰写初稿。初稿撰写完成后，经公司内部三级审核修改完善后，形成报告征求意见稿，然后将征求意见稿提交给岳阳楼区财政局和岳阳市城市绿化管理中心征求意见。基于反馈意见修改完善，形成最终绩效评价报告。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《党政机关理性节约反对浪费条例》；

3.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.财政部《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

6.中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

7.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；

8.《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；

9.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9号）；

10.被评价单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括财务资料、工作总结、自评报告、数据统计汇总表等。

四、项目绩效完成情况

（一）城市综合管理专项资金主要工作内容

岳阳市城市绿化管理中心2022年全年对中心城区170.41万平方米绿地、10.50万株行道树、13座游园按一级标准完成养护，持续开展“全国文明城市”创建工作，继续保持全年安全生产无事故。

全年完成草皮、灌木模纹色块修剪273.89万平方米，修剪桩景、乔灌木45314株，草花播种及更换面积1.30万平方米，春秋季行道树补植497株，高温干旱期间抗旱保苗用水量14.28万吨，春夏季节杂草清除面积96.97万平方米，实施绿地裸露动态清零面积1.05万平方米。

（二）生产运转经费主要工作内容

岳阳市城市绿化管理中心2022年全年对城区受损树围石、边沿石、护栏和健身器材等完成应收尽修、应换尽换工作。对病虫害进行了有效防治，根据气候特点，春秋两季有效施肥，冬季行道树刷白防冻防虫。

全年完成苗灌木、绿地、草皮施肥47.70吨，刷白行道树10万株，清运绿化垃圾3554余车，及时处置平台信息7855条，绿化110大队查处损绿毁绿案件41起，树围石、边沿石维修、安装、更换15225块，绿化带新安装锌钢护栏14366.60米，园林废弃物粉碎4000立方。

五、预算支出主要绩效及评价结论

综合评价结果表明，岳阳市城市绿化管理中心充分发挥了区级财政资金的作用，有效覆盖了岳阳楼区绿化养护面积，保证了绿化养护工作正常化开展，保障了植被的存活率，改善了人居环境，基本确保了区级财政资金的使用效益和效率。

岳阳市城市绿化管理中心2022年绿化资金项目绩效评价综合得分90分，绩效评定等级为“优”，其中决策9分，过程22分，产出29分，效益30分（得分情况如下表3）。（具体指标评分情况详见附件二）。

表3 评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 9 | 60.00% |
| 过程 | 25 | 22 | 88.00% |
| 产出 | 30 | 29 | 96.67% |
| 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 90 | 90.00% |
| 综合绩效等级 | 优 |  |  |

六、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

1.项目立项（满分4分，得分4分）

（1）立项依据充分性

该项目立项依据充分，立项程序规范，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与绿化中心专项资金项目职责相匹配。根据评分标准，该项指标得满分，即2.5分。

（2）立项程序规范性

该项目按照规定的程序申报审批，审批文件、手续符合相关要求。根据评分标准，该项指标得满分，得1.5分。

2.绩效目标（满分6分，得分0分）

（1）绩效目标合理性

2022年绿化中心专项资金项目未单独编制绩效目标，根据评分标准，该项指标得0分。

（2）绩效指标明确性

2022年绿化中心专项资金项目未单独编制绩效目标，根据评分标准，该项指标得0分。

3.资金投入（满分5分，得分5分）

（1）预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④成本测算充分，预算确定的项目资金量与项目任务相匹配。根据评分标准，该项指标得满分，即3分。

（2）资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得满分，即2分。

（二）预算执行过程情况

1.资金管理（满分14分，得分12分）

（1）资金到位率

截至2022年12月31日，绿化中心专项资金财政下达指标额为1,600.00万元，已全部拨付，资金到位率100%。根据评分标准，该项指标得满分，即4分。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，绿化中心专项资金合计支出1,453.66万元，预算执行率为90.85%。由于生产运转经费（岳楼财建〔2022〕0124号）600万元下达时间为2022年12月22日，下达时间较晚，导致预算执行率较低，酌情不扣分，该项指标得4分。

（3）资金使用合规性

项目制定了资金财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但存在资金调剂使用至食堂费用和办公费用的情况，根据评分标准，该项指标扣2分，得4分。

2.组织实施（满分11分，得分10分）

（1）管理制度健全性

岳阳市城市绿化管理中心制定了《岳阳市城市绿化管理中心道路绿地管理标准化考评办法》《岳阳市城市绿化管理中心公共绿地日常巡查制度》等业务管理制度，财政预算资金由岳阳楼区财政国库集中支付局采取集中和授权支付，财务和业务管理制度合法、合规、完整，财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况较好。根据评分标准，该项指标得满分，即4分。

（2）制度执行有效性

根据岳阳市城市绿化管理中心月度考评结果，日常养护中存在管护不到位、缺岗人员、未着工装人员等现象。根据评分标准，该项指标扣1分，得3分。

（3）绩效自评管理

①按要求开展绩效自评工作并对项目单位自评进行复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告相对完整。根据评分标准，该项指标得满分，即3分。

（三）预算支出产出情况

1.产出数量（满分9分，得分9分）

根据现场调研以及项目管理资料，岳阳楼区一级绿地维护、行道树维护和游园维护等重点工作完成了计划目标。根据评分标准，该项指标得满分，即9分。

2.产出质量（满分8分，得分7分）

（1）绿化管护达标

根据现场调研及项目管理资料，草皮、灌木模纹色块修剪面积完成率、绿地裸露动态清零行动执行率、抗旱保苗成活率、草花更换和行道树补植完成率和桩景、乔灌木修剪数量完成率等均达到100%，但全年9个月份共计28人次缺岗；同时存在零星卫生及杂草问题，根据评分标准，该项指标扣1分，即3分。

（2）平台信息处置率

截至绩效评价日，全年接收平台信息9018条，按期处置7855条，处置率达到96%，及时回复市场信息19个、12345热线363个，绿化110查处损绿毁绿案件41起。根据评分标准，该项指标得满分，即4分。

3.产出时效（满分6分，得分6分）

（1）完成及时性

根据年度工作计划、重点工作安排和合同等资料，预算支出实际完成时间均在计划时间内完成。根据评分标准，该项指标得满分，即6分。

4.产出成本（满分7分，得分7分）

（1）成本节约率

项目预算批复资金与实际成本比较，均未超出预算，根据评分标准，该项指标得满分，即7分。

（四）预算支出效益情况

1.经济效益（满分4分，得分4分）

根据现场调研及项目管理资料，岳阳市城市绿化管理中心完成了抗旱保苗工作，保护了城市绿色资产；同时完成了皇姑塘立交桥2400㎡立体绿化综合整治工作，完成了佘家垅生态停车场建设、国税新村、长动片区绿化提质改造、岳阳大道局部提质改造及鲜花一条街等项目。项目实施完成有利于提升城市形象及整体招商环境，从而推动了经济快速持续发展，在一定程度上带动了岳阳市苗木种植、机械设备、工具材料等相关产业的经济发展，促进了企业人员工资每月人均增收，经济效益明显。根据评分标准，该项指标得满分，即4分。

2.社会效益（满分6分，得分6分）

岳阳市城市绿化管理中心紧抓绿化养护管养标准，建立“常态长效、精细精美”城市，绿化资金项目的实施，优化了城市道路园林景观效果，促进了人均绿地面积增长，优化了居民的人居环境，社会效益显著。根据评分标准，该项指标得满分，即6分。

3.生态效益（满分8分，得分8分）

通过周边绿化整治，完成湘北大道、体育馆等路段4500㎡苗木及90株行道树补植，各种植物的配置，利用各种苗木的特殊功能来吸收二氧化碳、提高空气湿度、保持水土、

减少噪音，生态效益显著。根据评分标准，该项指标得满分，即8分。

4.可持续影响（满分4分，得分4分）

规范园林绿化质量监管，做好废弃物资源循环利用，加速苗木调蓄基地和园林废弃物处置场地建设工作，实现城市绿化管理科学化、规范化、制度化、精细化，全面提升岳阳楼区绿化质量和管养水平，促进了口袋公园建设，推进了国家森林城市创建。根据评分标准，该项指标得满分，即4分。

5.社会公众或服务对象满意度（满分8分，得分8分）

（1）服务对象满意度

服务对象满意度调查分析：为了解岳阳楼区绿化资金项目的满意程度，评价小组设计了服务对象满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷116份，收回116份，有效问卷53份。通过分析和整理得知，当地群众对岳阳楼区绿化资金项目工作的总体满意度为95.50%，群众对城区绿地面积和数量、绿地景观效果和绿化设施维护工作等满意度较高。根据评分标准，该项指标得满分，即8分。

七、存在的主要问题

（一）预算绩效目标管理不规范

岳阳市城市绿化管理中心2022年预算绩效目标编制未根据绿化中心资金项目的特点设置个性化、可衡量、有数据支撑的具体的绩效指标，未建立起一套完整的项目绩效目标体系，项目单位缺少绩效目标意识，这导致难以对项目实施完成后的产出情况及项目效果进行精确的考核，财政资金的使用绩效无法有效评估。

（二）绿化专项资金存在调剂使用现象

绿化专项资金的使用存在调剂使用现象，分别为食堂费用6.43万元、办公费用1.36万元，均应在公用经费中列支，资金使用不规范，未能完全做到专款专用，资金管理精细化不够。

（三）缺岗现象较为突出，工作需进一步精细化

根据抽检结果，全年9个月份存在缺岗现象，共计28人次缺岗，全年3个月份存在未着装现象，共计7人次未着装，人员考勤管理及着装管理需要进一步加强；同时存在零星卫生及杂草问题，需进一步工作精细化管理。

八、相关建议

（一）重视绩效目标设置

建议进一步提高预算编制的科学性，同时严格预算绩效目标管理要求，在编制预算的同时编制与预算金额、项目相匹配的绩效目标申报表，将绩效理念和方法深度融入绿化资金项目的预算编制、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。通过加强绩效管理组织领导、加强绩效管理监督问责、加强绩效管理工作考核等方式进一步推进和深化绩效管理工作。

（二）细化预算项目清单，强化支出合规性

建议资金使用单位每年编制预算时，对各个项目清单进行分解，明确各项目的具体实施内容细化预算项目清单，同时在预算执行过程中及时跟踪并分析预算的完成情况。在账务上对绿化资金项目支出进行专账核算，强化专款专用的意识，严格按规定使用资金，将项目资金落实到具体项目，不得挪用、挤占专项资金，提高专项资金使用效益。

（三）强化监督管理，促进工作精细化

建议绿化管理中心落实《道路绿地管理标准化考评办法》的基础上，对屡次缺岗人员及屡次未着装人员加大惩罚力度，保障日常管养工作的到岗率和着装率，优质高效完成道路绿地日常管养工作；同时，通过总结方法，培训等多种方式，提升管养人员的技术能力和综合素质水平，优化管护流程，促进工作精细化管理。

九、其他需要说明的问题

无。

附件：

附件一：2022年绿化中心资金绩效评价调查问卷

附件二：2022年岳阳楼区城市绿化管理中心财政专项资金绩效评价指标体系

中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年9月

附件一：2022年绿化中心资金绩效评价调查问卷

第1题   您接触到以下哪些城市绿化设施？      [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 公共绿地 | 110 | 94.83% |
| 游园 | 106 | 91.38% |
| 行道树 | 108 | 93.1% |
| 亭台楼阁 | 99 | 85.34% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第2题   您对岳阳楼区绿化全年病虫防治情况是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 94 | 81.03% |
| 满意 | 21 | 18.1% |
| 一般 | 1 | 0.86% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第3题   您对岳阳楼区内花木养护、花叶修剪的及时性满意度?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 99 | 85.34% |
| 满意 | 17 | 14.66% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第4题   您对岳阳楼区枯萎植被移除补种的及时性满意度?      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 91 | 78.45% |
| 满意 | 24 | 20.69% |
| 一般 | 1 | 0.86% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第5题   您对绿化养护作业清场处理的处理满意程度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 95 | 81.9% |
| 满意 | 21 | 18.1% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第6题   您对养护时间安排的满意程度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 93 | 80.17% |
| 满意 | 23 | 19.83% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第7题   您对岳阳楼区绿化覆盖率满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 85 | 73.28% |
| 满意 | 26 | 22.41% |
| 一般 | 5 | 4.31% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第8题   您对道路绿化景观的品质满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 85 | 73.28% |
| 满意 | 23 | 19.83% |
| 一般 | 8 | 6.9% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第9题   您对城市绿化管理中心绿化设施维护工作满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 97 | 83.62% |
| 满意 | 17 | 14.66% |
| 一般 | 2 | 1.72% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第10题   您对城市绿化管理中心绿化提质改造项目满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 89 | 76.72% |
| 满意 | 26 | 22.41% |
| 一般 | 1 | 0.86% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第11题   您对城市绿化管理中心整体工作上的满意度如何？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 92 | 79.31% |
| 满意 | 24 | 20.69% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 116 |  |

第12题   您对城市绿化管理中心工作改善有什么方面的建议？      [填空题]

增加作业人员的配比，达到精细化

加强精细化管理

区域之间的维护管理范围有部分交叉接线不清，有待落实

多组织一些义务活动增强市民爱绿护绿意识

| 附件二：岳阳楼区城市绿化管理中心2022年度财政专项资金绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分 原因 |
| 决 策（15分） | 预算支出决策（项目立项） | 4 | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 2.5 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ①、②、③、④、⑤各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 决策（立项）程序规范性 | 1.5 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①、②、③各0.5分否则，酌情扣分 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③各1分，否则，酌情扣分。 | 0 | 未编制绩效目标，扣3分。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | ①、②、③各1分。不符要求，酌情扣分。 | 0 | 未编制绩效目标，扣3分。 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③、④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | ①、②各1分。每发现1例不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 过程（25分） | 资金管理 | 14 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分100%计满分，每低于5%扣0.5分，不足5个百分点按5个百分点计算，扣完本项分为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | ≥95%计满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 预算执行率为90.85%，生产运转经费600万元下达时间为2022年12月22日，下达时间较晚，导致预算执行率较低，酌情不扣分。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；④3分。第④出现1例，该指标6分全扣。 | 4 | 存在资金调剂使用至食堂费用和办公费用的情况，扣2分 |
|  | 组织实施 | 11 | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止； ②2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分，出现1例不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 全年3个月份存在未着装现象，共计7人次未着装，制度执行未落实到位，扣1分。 |
|  |  |  | 绩效自评管理 | 3 | 用于反映和考核项目绩效管理情况。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作并对项目单位自评进行复核； ②绩效自评报告报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，是否整改； | ①、②、③各1分，否则，酌情扣分。 | 3 |  |
| 产 出 （30分） | 产出数量 | 9 | 一级绿地维护 | 3 | 通过实际绿化管护面积与计划管护面积的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 | 得分=年度实际管护面积/计划管护面积×100%×分值，超过标准分以标准分计分，计划数量为180.50万平米。 | 3 |  |
|  |  |  | 行道树维护 | 3 | 通过全区实际管护数量与计划管护数量的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 | 得分=年度实际管护数量/计划管护数量×100%×分值，超过标准分以标准分计分，计划数量为10.5万株。 | 3 |  |
|  |  |  | 游园维护 | 3 | 通过实际游园维护面积与计划管护面积的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 | 得分=年度实际管护面积/计划管护面积×100%×分值，超过标准分以标准分计分，计划数量为13座。 | 3 | 全年9个月份共计28人次缺岗；同时存在零星卫生及杂草问题，酌情扣1分。 |
|  | 产出质量 | 8 | 绿化管护达标 | 4 | 用以反映和考核园区绿化养护质量情况。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比×分值权重分值进行评分。 | 3 |  |
|  |  |  | 平台信息处置率 | 4 | 用以反映和考核平台信息处理完成质量情况。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 目标值大于95%为满分，80%及以下不得分，每下降1%扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 产出时效 | 6 | 完成 及时性 | 6 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 在计划时间内完成计6分，1项延迟完成扣0.5分。 | 6 |  |
|  | 产出成本 | 7 | 成本 节约率 | 7 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 按照概算指标，未超过概算得满分，每超过概算10%扣1分，扣完为止，计7分。 | 7 |  |
| 效益 （30分） | 实施效益 | 22 | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①企业人员工资每月人均增收； ②抗旱保苗保护城市绿色资产。 | ①、②各2分，一项未完成扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①优化城市道路园林景观效果； ②促进人均绿地面积增长。 ③优化居民的人居环境 | ①、②、③各2分，一项未完成扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 项目的实施所产生的生态效益。 | ①吸收二氧化碳； ②提高空气湿度； ③保持水土； ④减少噪音。 | ①、②、③、④各2分，一项未完成扣2分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | ①促进口袋公园建设； ②推进国家森林城市创建。 | ①、②各2分，一项未完成扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据问卷调查结果，满意度95%及以上计8分，80%及以下不得分，每下降1%扣0.5分。 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90 |  |