附件4-1

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 143.15 | 143.15 | 143.15 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.15 | 143.15 | 143.15 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造基本完成，提升居民幸福感和满意度。 |  |  |  | 片区黑臭水源得到基本根除。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 预埋污水池冠道 | ≥1公里 | 1.6公里 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建沉水池数量 | ≥5个 | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 清污面议 | ≥2亩 | 5亩 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 清污率 | ≧98% | 95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 沟渠排水通畅率 | ≧100% | 98% | 5 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 综合整治时间段 | 2023.1.1-2023.12.31 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投入金额 | ≤143.15万元 | 143.15万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 水体提质改造，提升群众的、幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 净化环境，提升城市形象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 良好的人居环境 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 辖区群众 对辖区城 市管理工 作的认可 度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期