附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 1 |  | 1 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 8458.75 |  | 8400.00 |  | 8248.03 |  |
| 1、业务工作经费 | 8458.75 |  | 8400.00 |  | 8248.03 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：办公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | 8458.75 |  | 8400.00 |  | 8248.03 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：毛一波   联系电话：18873005256  单位负责人签字：        填报日期：2023-6-14

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位 名称 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 8432.52 | 8271.67 | 8271.67 | 10 | 100% | 9.85 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：5956.55 |  |  |  |  | 其中：基本支出：23.64 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：8248.03 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：2315.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 履行全区中小学校建设，维修和设施设备添置；负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续；负责固定资产账务转交与监管、学校建设债务剥离与逐步化解以及布局调整中小学校闲置资产的处置与管理。 |  |  |  |  | 已完成 完成了东方红滨湖小学、胥家桥小学和延寿小学运动场和教学楼改造工程，四中和郭镇中学运动场改造工程，朝阳小学、冷水铺小学、蔡家小学、五里小学教学楼和校园提质改造工程，站前小学办公室和校园提质改造工程，十二中校门和配套附属建设、三中体育馆和校园改造、十三中床铺和实验设备添置、鹰山幼儿园改造等22所中小学校的提质改造和安全隐患排除。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改扩建学校 |  | 17380平方 | 17380平方 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 校舍建设及维修改造 |  | 22所 | 22所 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到设计要求 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修改造安全事故 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划内完成任务 |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 充分使用好建设经费，发展社会效益。 |  | 成本=8400万元 | 成本≤8400万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善学校办学条件 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 重视思想教育、办党和人民满意的 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  |  |  | 优化教育教学条件，提高学校好评度 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过建设优美校园的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识 |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 改善学校办学条件，努力培养合格的公民，如持续发展把校园建设的发展放在首位，通过优美校园的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等 |  | 持续发展 | 项持续发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 |  | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 学校满意度 |  | ≧98% | ≧98% |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  | ≧98% | ≧98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.85 |  |

填表人： 毛一波 联系电话：18873005256   单位负责人签字：               填报日期：  2023-06-14

附件3

2022年度岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2023年6月14日

2022年度岳阳楼区教育建设服务中心

单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

岳阳楼区教育建设服务中心是岳阳楼区教育局下属的一级全额财政拨款事业单位。主要职责职能是负责全区教育系统的项目建设、维修改造和设施设备的添置工作；负责办理或参与相关项目的招标和政府采购工作；参与学校布局调整和建设规划，办理教育建设项目的相关手续。

二、一般公共预算支出情况

(一)  基本支出情况：

基本支出2022年度总支出23.64万元，其中：

人员经费23.64万元：包括基本工资5.85万元；津贴补贴2.04万元；奖金5.26万元；绩效工资4.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元；职工基本医疗保险缴费1.46万元；其他社会保障缴费0.12万元；住房公积金2.07万元。

公用经费0.00万元。

- 项目支出情况：

- 2022年财政一般公共预算拨款项目支出5932.91万元，完成了东方红滨湖小学、胥家桥小学和延寿小学运动场和教学楼改造工程，四中和郭镇中学运动场改造工程，朝阳小学、冷水铺小学、蔡家小学、五里小学教学楼和校园提质改造工程，站前小学办公室和校园提质改造工程，十二中校门和配套附属建设、三中体育馆和校园改造、十三中床铺和实验设备添置、鹰山幼儿园改造等22所中小学校的提质改造和安全隐患排除。

- 政府性基金预算支出情况

本单位2022年度政府性基金预算支出0万元。

- 国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

- 社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，楼区教育建设服务中心在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，中心完成了年度各项工作计划，达到了预定目标要求。根据对社会公众和服务对象学校调查，取得了良好的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

- 下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

2022年度，教育服务建设中心的公用经费都在局机关统一开支。

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 中小学校基本建设与维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 岳阳 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 8400 | 8248.03 | 8248.03 |  | 10 |  | 100% |  | 9.85 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 8400 | 5932.91 | 5932.91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 2315.12 | 2315.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 履行全区中小学校建设，维修和设施设备添置；负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续；负责固定资产账务转交与监管、学校建设债务剥离与逐步化解以及布局调整中小学校闲置资产的处置与管理。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 完成了东方红滨湖小学、胥家桥小学和延寿小学运动场和教学楼改造工程，四中和郭镇中学运动场改造工程，朝阳小学、冷水铺小学、蔡家小学、五里小学教学楼和校园提质改造工程，站前小学办公室和校园提质改造工程，十二中校门和配套附属建设、三中体育馆和校园改造、十三中床铺和实验设备添置、鹰山幼儿园改造等22所中小学校的提质改造和安全隐患排除。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改扩建学校 |  |  | 17380平方 |  | 17380平方 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 校舍建设及维修改造 |  |  | 22所 |  | 22所 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 达到设计要求 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 维修改造安全事故 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 计划内完成任务 |  |  | 2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 充分使用好建设经费，发展社会效益。 |  |  | 成本=8400万元 |  | 成本≤8400万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 不适用 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 社会效 益指标 | 改善学校办学条件 |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 重视思想教育、办党和人民满意的 |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 优化教育教学条件，提高学校好评度 |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效 益指标 | 通过建设优美校园的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识 |  |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影 响指标 | 改善学校办学条件，努力培养合格的公民，如持续发展把校园建设的发展放在首位，通过优美校园的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等 |  |  | 持续发展 |  | 项持续发展 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 |  |  | ≧98% |  | ≧98% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 学校满意度 |  |  | ≧98% |  | ≧98% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≧98% |  | ≧98% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.85 |  |  |

填表人：毛一波  联系电话：18873005256   单位负责人签字：                  填报日期：2023-06-14

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价 30分 | 单位自查 （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 70分 | 自评报告 的完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
|  | 绩效自评表 （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
|  | 绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， |  |
|  | 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 100 |